팀별 PBL 주간보고서

| 교과목명 | 고급웹프로그래밍 | 보고 주차 | PBL 제 1 주차 |
| --- | --- | --- | --- |
| 팀명 | 오박사의 비밀 | 팀원 | 김형균, 임지섭, 성윤우 |
| 프로젝트 주제 | PokéAPI 기반 포켓몬 도감 검색 웹사이트 “PokeFile” (서버 없이 웹 브라우저만으로 동작하는 React 웹) |  |  |
| 활동 기간 | 10월 21일 ~ 10월 27일 | 제출일 | 2026년 10월 27일 |

1. 이번 주 수행 목표

이번 주에 무엇을 진행하려고 했는지 작성하세요.

과제 주제 선정, 요구사항 정리, 제약조건 자료조사 서버 없이 웹 브라우저만으로 동작하는 웹사이트 주제를 선정하고, 구현할 기능의 요구사항을 정의하며, 사용할 외부 API의 기술적 제약조건을 조사하여 해결 방안을 마련하는 것을 목표로 함.

2. 수행 내용 및 과정

무엇을 조사·논의·설계·제작·실험했는지, 진행 과정과 방법을 작성하세요.

1) 주제 선정 “서버 없이 브라우저만으로 동작”과 “단순하지 않은 수준의 기능”을 기준으로 생산성 도구, 게임, 알고리즘 시각화, 외부 API 기반 검색 사이트 등의 후보를 비교함. 컴포넌트 구조, 상태 관리, 비동기 처리를 고루 다룰 수 있도록 React 기반 검색 사이트로 방향을 정함. 초기에는 스팀 게임 검색과 AI 추천 기능을 검토했으나 기술적 제약으로 보류하고(4번 항목 참고), 브라우저에서 직접 호출 가능한 공개 API를 조사함. 그 결과 API 키가 필요 없고, 데이터가 풍부하며, 한국어 이름과 도감 설명을 제공하는 PokéAPI를 선정함. 2) 요구사항 정리 필수 기능: 포켓몬 검색(한국어·영어 이름, 도감 번호), 타입·세대별 필터와 정렬, 카드 목록과 무한 스크롤, 상세 정보(일러스트, 분류, 타입, 특성, 도감 설명), 종족값 차트, 진화 트리, 세대·게임별 출현 장소, Smogon 기준 실전 추천 세팅(성격, 노력치, 도구, 기술 배치), localStorage 기반 즐겨찾기 선택 기능: 이로치 이미지 및 울음소리 재생, 타입 상성 표시, 두 포켓몬 능력치 비교 비기능 요구사항: 반응형 레이아웃, 로딩·에러 상태 표시, 데이터 캐싱 3) 제약조건 자료조사 조사 항목: 서버 없는 배포 방식, 브라우저의 CORS 정책, 프론트엔드에서의 API 키 노출 문제, 사용할 API의 데이터 범위와 한계 조사 방법: GitHub의 public-apis 목록으로 API별 CORS 지원 여부를 1차 조사한 뒤, 개발자 도구 콘솔에서 fetch를 실행하고 Network 탭의 Access-Control-Allow-Origin 헤더를 확인하여 직접 검증함. 이때 API 사이트가 아닌 다른 출처에서 테스트해야 정확한 결과를 얻을 수 있음을 확인함. API 구조 조사: PokéAPI의 주요 엔드포인트(/pokemon, /pokemon-species, /evolution-chain, /pokemon/{id}/encounters)별 제공 데이터를 확인하고, PokéAPI에 없는 대전 메타 데이터의 출처로 Smogon 데이터를 제공하는 data.pkmn.cc를 조사함.

3. 수행 결과

무엇을 알아냈거나 결정·완성했는지, 현재 어디까지 진행했는지 작성하세요.

주제를 “PokéAPI 기반 포켓몬 도감 검색 웹사이트”로 확정함. 요구사항을 필수 기능 9개, 선택 기능 3개, 비기능 요구사항 3개로 정의함. 데이터 출처인 PokéAPI와 data.pkmn.cc 모두 API 키 없이 브라우저에서 직접 호출 가능함을 콘솔 테스트로 확인하여, 서버 없이 전체 기능 구현이 가능함을 검증함. React(Vite) 빌드 결과물은 정적 파일이므로 GitHub Pages 또는 Vercel, netlify로 배포하고, 데이터 저장은 localStorage로 대체하기로 함. 기술 스택을 React(Vite), React Router(페이지 이동), TanStack Query(데이터 캐싱), Recharts(종족값 차트)로 확정함.

3. 수행 결과 — 사진 및 자료 첨부

활동 사진, 조사 자료, 구조도, 구현 화면, 실험 결과 등을 첨부하고 설명을 작성하세요.

| 설명: PokéAPI CORS 검증 화면. 로컬 개발 서버에서 콘솔 fetch로 /pokemon/ditto를 호출하고, Network 탭에서 access-control-allow-origin 헤더를 확인함. | 설명: data.pkmn.cc CORS 검증 화면. 콘솔 fetch로 실전 세팅 데이터를 호출해 브라우저에서 직접 응답을 받을 수 있음을 확인함. |
| --- | --- |

4. 문제점 및 개선방안

진행하면서 어떤 문제가 있었고, 어떻게 해결했거나 앞으로 해결할 것인지 작성하세요.

[해결] 스팀 API의 CORS 차단 및 AI API 키 노출 스팀 공식 API는 브라우저 직접 호출 시 CORS 정책으로 차단되고, AI API는 프론트엔드에서 호출하면 키가 코드에 노출됨. → 키가 필요 없고 CORS가 허용된 PokéAPI로 주제를 변경함. [해결] 공개 API 목록의 정확도 한계 public-apis 목록은 커뮤니티 자료라 CORS 여부가 “Unknown”이거나 실제와 다른 경우가 있음. → 콘솔 fetch와 응답 헤더 확인으로 직접 검증함. [해결] PokéAPI의 대전 메타 데이터 부재 PokéAPI는 게임 원본 데이터만 제공하여 실전 세팅 정보가 없음. → Smogon 데이터를 제공하는 data.pkmn.cc로 보완함. [개선 예정] PokéAPI 검색·데이터 구조의 한계 부분 문자열 검색이 없음 → 전체 목록을 최초 1회 받아 클라이언트에서 필터링함. 한국어 이름이 별도 엔드포인트(/pokemon-species)에 있음 → 한국어 검색용 이름 데이터를 따로 구성함. 상세 페이지 하나에 여러 요청이 필요함 → TanStack Query로 캐싱하여 중복 요청을 방지함. [개선 예정] 데이터 연결 및 누락 PokéAPI와 data.pkmn.cc의 포켓몬 이름 표기 방식이 달라(폼 이름 등) 이름 매핑 처리가 필요함. 최신 세대 게임은 출현 장소 데이터가 비어 있는 경우가 있음 → 데이터가 없을 때 안내 문구를 표시하고, 2주차에 세대별 데이터 범위를 확인함.

5. 다음 주 수행 계획

이번 주 결과를 바탕으로 다음 주에 이어서 수행할 내용을 작성하세요.

화면 설계: 메인(검색·목록), 상세, 즐겨찾기 페이지의 와이어프레임 작성 구조 설계: 컴포넌트 구조와 라우팅(페이지 경로) 설계 개발 환경 구축: Vite + React 프로젝트 초기 세팅 및 GitHub 저장소 생성 API 테스트: PokéAPI 주요 엔드포인트 호출 테스트, 세대별 출현 장소 데이터 범위 확인, data.pkmn.cc와의 이름 매핑 방식 검토